**工作日志**

时间： 2017 年 3 月 31 日 3 月份第 4 周

姓名： 刘少凡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会讨论需求说明书的修改和评审单的制定 | 初步完成 | 1h |  |  |  |
| 2 | 调研业务需求如何写 | 没有找到比较有参考价值的东西 | 1h |  |  |  |
| 3 | 阅读Lire源码 | 部分完成 | 2h |  |  |  |
| 4 | 修改需求规格说明书 | V1.1 | 2h |  |  |  |
| 5 | 评审C、D组需求规格说明书 | 完成评审 | 1h |  |  |  |
| 6 | 依据F、G组评审对需求说明书进行修改 | V1.2 | 1h |  |  |  |
| 7 | 更新项目计划.mpp、配置管理总结和工作量统计 | 完成更新 | 1h |  |  |  |
| 8 | 制作PPT | 完成 | 0.5h |  |  |  |