**工作日志**

时间： 2017 年 5 月 26 日 5 月份第 4 周

姓名： 宋昱材

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会讨论后续工作安排 | 完成讨论 | 1.5h |  |  |  |
| 2 | 对D组测试需求规格说明书进行评审，并编写问题清单 | 完成 | 3h |  |  |  |
|  | 3 | 完成CBIR系统部分的功能和性能测试，编写测试报告后两部分 | 完成 | 8h |  |  |  |