**工作日志**

时间： 2017 年 5 月 26 日 5 月份第 4 周

姓名： 黄飞

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会讨论后续工作安排 | 完成计划与分工 | 1.5h |  |  |  |
| 2 | 评审测试需求规格说明书V1.1 | 完成组内评审 | 2h |  |  |  |
| 3 | 完成测试需求规格说明书检查单的编写 | 完成E-测试需求规格说明书检查单-Lire（Ver1.0） | 2h |  |  |  |
| 4 | 评审C组的测试需求规格说明书 | 完成 | 2h |  |  |  |
| 5 | 将对C组和D组的评审汇总成问题清单 | 完成 | 0.5h |  |  |  |
| 6 | 将F组和G族对本组的评审汇总成问题清单 | 完成 | 0.5h |  |  |  |
| 7 | 根据问题清单修改部分内容修改测试需求规格说明书 | 完成 | 1h |  |  |  |
| 8 | 完善工作量统计分析文档部分内容 | 完成 | 2h |  |  |  |