**工作日志**

时间： 2017 年 4 月 28 日 4 月份第 4 周

姓名： 刘少凡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会讨论本周任务与分工 | 完成 | 1.5h |  |  |  |
| 2 | 依据老师要求对项目计划mpp进行修改与更新 | 完成 | 2h | 尝试使用每天10工时来处理unit百分比只能为整数所带来的误差 | 在一些情况仍然会有误差，所以保持原始每天8工时不变 |  |
| 3 | 更新项目计划书 | 完成 | 1h |  |  |  |
| 4 | 完成截止到目前的计划工时与实际工时的分析文档 | 完成 | 3h |  |  |  |
| 5 | 评审C、D组需求说明书 | 完成 | 2h |  |  |  |
| 6 | 汇总F、G组对我组评审问题清单 | 完成 | 1h |  |  |  |
| 7 | 依据评审修改需求说明书部分内容 | 完成 | 1.5h |  |  |  |
| 8 | 审查并协助组员更新配置管理总结文档 | 完成 | 0.5h |  |  |  |