## Slide 1
综合实验总结报告
软件工程综合实验
基于Lire的分析与扩展
组员：刘少凡 黄飞 宋昱材 吴沂楠
E Group

## Slide 2
目录
CONTENTS
第一部分 工作量统计
第二部分 数据说明
第三部分 质量水平说明
第四部分 有效方法说明

## Slide 3
第一部分
工作量统计

## Slide 4
1
工作量统计
主要是老师上节课PPT上说的那些总结表
需求分析：从版本修改次数上来看，针对于需求文档进行了反复的修改，文档的质量有一定的保证；所有的需求都使用了RUCM模型来描述，并使用了其他的一些模型来描述系统的运行流程与功能，文档的可读性较强。
另外，累计工时为53工时，可以看出在需求分析阶段做的工作比较细致，这也是使得后面各个阶段返工较少的原因。
需求文档规模（字数） | 需求项数（RUCM用例描述数量） | 其他模型（类图、顺序图、状态图等，不含非规范的示意图） | 其他模型中包含的元素累积数（节点和边的数量） | 版本更新次数 | 累积工时（含需求修改工时）
7055 | 14 | 框架图 | 18 | 12 | 53
 |  | 用例图 | 20 |  | 
 |  | 模块结构图 | 16 |  | 

## Slide 5
1
工作量统计
需求评审：从给其他两个组评审的数量共有70条，说明我组在评审其他组的需求文档的过程中还是较认真负责的。
互评审和老师共给出了50个意见，我组修改了43条，修改率为86%。
检查单中的检查项数量 | 互评审中给被评审组提出的问题数（评审+复评审） | 接收到的问题数（评审+复评审） | 老师的问题数（含各组存在的共性问题） | 接受并修改的问题数 | 评审报告字数 | 累积工时（不含需求修改工时）
21 | 70 | 23 | 27 | 43 | 4394 | 15

## Slide 6
1
工作量统计
改进与扩展：从类图、顺序图、流程图等模型的使用数量上来看，我组使用了比较多的图来描述代码的设计，文档质量较高。
代码行数和工时适中，说明项目具有一定的复杂度。
设计实现规模（字数） | 其他模型（类图、顺序图、状态图等，不含非规范的示意图） | 其他模型中包含的元素累积数（节点和边的数量） | 代码行数 | 问题数 | 修改的问题数 | 版本更新（最大）次数 | 累积工时数
2849 | 类图 | 38 | 1610 | 3 | 3 | 5 | 78.5
 | 顺序图 | 38 |  |  |  |  | 
 | 流程图 | 13 |  |  |  |  | 

## Slide 7
1
工作量统计
测试需求：测试用例比需求分析阶段的RUCM数要多一倍左右，说明测试较为充分。所有的需求都使用了RTCM模型来描述，文档较为规范。
另外，累计工时为38.5工时，可以看出在测试需求分析阶段做的工作也比较细致，这也是使得后面各个阶段返工较少的原因。
测试需求和测试报告等文档规模（字数） | 测试需求用例数 | 测试数据（实例）数 | 测试类型 | 覆盖率 | 测试需求文档更新次数 | 累积工时（含需求修改工时）
8254 | 25 | 25 | 功能需求 | 100% | 4 | 38.5
 |  |  | 非功能需求 | 80% |  | 

## Slide 8
1
工作量统计
测试评审：从给其他两个组评审的数量共有30条，说明我组在评审其他组的测试需求文档的过程中还是较认真负责的。
互评审和老师共给出了27个意见，我组修改了17条，修改率为63%。
检查单中的检查项数量 | 互评审中给被评审组提出的问题数（评审+复评审） | 接收到的问题数（评审+复评审） | 老师的问题数（含各组存在的共性问题） | 接受并修改的问题数 | 评审报告字数 | 累积工时（不含测试需求修改工时）
15 | 30 | 15 | 12 | 17 | 3989 | 9

## Slide 9
1
工作量统计
项目计划：从项目计划的更新来看，我组是每周更新一次，更新频率较为合理。
项目计划书、小组会议记录和周记等累积字数 | 项目计划表（MPP）中分解的任务项数（含组合任务） | 项目计划耗费的实际工时数 | 项目计划（MPP）更新次数 | 项目的累积实际工时数
13905 | 235 | 30.5（项目计划mpp）+9（项目计划书） | 15 | 637.4

## Slide 10
1
工作量统计
配置管理：可以看到，提交次数为192，平均每周每人提交3.2次，数量较为合理。
版本更新此数（提交次数） | 配置管理报告等累积字数 | 累积工时
192 | 5933 | 20.4

## Slide 11
1
工作量统计
统计分析：统计分析项数共有23项，统计和分析项目较为具体；从统计文档的总字数也可看出对于实验各阶段的统计比较详细，数据较齐全。
统计分析项数 | 统计分析报告字数 | 累积工时
23 | 18872 | 35.5

## Slide 12
第二部分
数据说明

## Slide 13
2
数据说明
对实验6~8的总结分析过程中涉及到的数据进行一些说明。
实验6：实验6的总结分析文档为《进度计划与控制分析报告》，其中第2章涉及到《项目计划》文档的修改日期、版本号、变更情况、变更原因与累计消耗时间，第4章涉及到各项任务的计划工时与实际工时数据，第5章涉及到成员的总工时数据。
其中文档的修改日期、版本号、变更情况、变更原因和计划工时数据都是完整并且准确的，虽然在项目的进行过程中《项目计划(v4.0)》以前的文档被覆盖掉了没有保留，但是因为数据记录的及时，中间间隔的版本号数量以及它们的修改日期都是完整并且准确的。
累计消耗时间、实际工时和成员总工时数据，其实都属于实际工时的范围，该数据来源于小组各成员每周提交的工作日志，数据具有一定的主观性，并不十分准确，由于本组从项目初期就开始进行了每周工作日志的记录，因此数据的完整性可以保证，从始至终的实际工时都有对应的工作日志作为数据来源。虽然该项数据很难进行查证，但是出于对小组成员的信任并考虑到数据的性质，预计该数据的偏差不超过10%。

## Slide 14
2
数据说明
实验7：实验7的总结分析文档为《配置管理总结与分析v13.0》，其中涉及到的数据有本组在Github上的Commit数量、有效Commit数量和每个Commit的时间与内容。
其中Commit数量和每个Commit的时间与内容均为完整并准确的，因为这些在Github上都有记录。
有效Commit属于本组提出的一个概念，主要指的是较为重要的更新，例如对于其他组员提交内容进行审查过程中发现的诸如格式、错别字之类的修改不属于有效Commit。由该定义也可以看出，对于一个Commit是否属于有效Commit的判断是具有主观性的，因此该项数据并不一定很准确，但是由于该项数据的统计前后只是两个同学在做，基本可以维持判断标准的前后一致性，所以预计该数据的偏差不超过5%。

## Slide 15
2
数据说明
实验8：实验8的总结分析文档包括《实现与需求和测试的变更分析》、《需求文档修改和测试文档修改与问题报告的关系分析V2.0》和《工作量统计分析v8.0》，下面分别对这三个文档中涉及到的数据进行说明。
《实现与需求和测试的变更分析》涉及到的数据主要是修改日期、修改内容和变更原因，数据来源为平时的记录与项目计划mpp文件，数据完整且准确。
《需求文档修改和测试文档修改与问题报告的关系分析V2.0》涉及到的数据主要是需求文档的版本记录、变更的内容、变更中内因和外因的数量，数据来源为平时的记录、FG组对我组需求说明书的问题清单和老师的批注文档，数据完整且准确。
《工作量统计分析v8.0》中涉及到的数据较多，第三章有各文档字数、小组各成员在该文档中完成的字数、图表个数以及耗时；各文档各版本修改日期、版本号，修改内容与修改人；各阶段评审的意见个数与修改个数；代码行数与类个数。第四章除了已经在第三章中包含的数据外，主要有各文档的累积变更量和代码难度数据。

## Slide 16
2
数据说明
实验8：其中各文档字数来源于word左下角的统计字数，完整且准确；图表个数是从对应文档中数出来的，也是完整且准确的；各文档各版本修改日期、版本号，修改内容与修改人是及时记录的，而且大部分都有前后文档的对比，是完整且准确的；各阶段评审的意见个数和修改个数来源于问题清单和老师批注，是完整且准确的。
小组各成员在文档中完成的字数和各文档的累积变更量是不太准确的，因为本组在文档迭代的过程中没有记录该次修改具体删除了多少字、修改了多少字、新增了多少字，因此这两个数据都只是一个大概的估算，预计该数据的偏差大约为15%~25%。代码行数和类个数来源于源代码，但是由于本组代码是对Lire源码进行的修改与新增，其中新增的代码数据较易统计，而修改的代码数据较难统计，因此该数据具有一定的不准确性，不过因为主要进行的还是代码的增添，只是对修改的代码数据进行了估计，所以预计该项数据的偏差不超过5%。代码难度数据因为具有一定的主观性，因此也是不太准确的。

## Slide 17
2
数据说明
总结：通过以上三个小节的说明，可以看到虽然在实验6~8中涉及到的数据种类和数量较多，但是其中大部分数据具有或客观或主观的来源，数据的完整性有所保障。客观数据的准确性较高，而一些主观的数据可能不太准确，比如代码难度和有效Commit数量；还有另外一些数据难以查证，所以也可能存在准确性问题，比如实际工时；剩下还有一些在变更过程中未记录，导致只能进行估计推算的数据，比如各文档的累积变更量。
对于以上这些可能存在准确性问题的数据，本文档通过简要的分析给出了其中大部分的预期偏差值，可以看到虽然这些数据可能存在准确性问题，但是其偏差并不会特别大。

## Slide 18
第三部分
质量水平说明

## Slide 19
3
质量水平说明
主要对于实验1和实验7，即软件需求和配置管理方面的主要制品进行质量水平说明。
需求规格说明书：需求规格说明书从最初的初稿到最终版总共经历了11次或大或小的改版，所有章节内容都至少修改过一次。对于重点的业务需求进行过4次修改，功能需求进行过6次修改，非功能需求进行过5次修改。可以看到总修改次数和对于重点内容的修改次数均较多。另外对于语言描述问题进行修改的次数有5次。可见对于各项内容的描述语言也是得到了较为充分的修改的。
需求规格说明书的各历史版本总共收到了来自老师和F\G组同学的共51个问题，我们对其中所有问题都进行了讨论与分析，修改了其中的44个问题，对于剩下的7个问题也进行了较为详细的解释。所有的问题都得到了处理。
通过以上分析，我们认为需求规格说明书在语言描述的准确性和业务需求、功能需求、非功能需求分析的完整性和准确性上都有了较大改进，并且老师和其他同学提出的各种问题都进行了处理，没有遗漏。总的来说，需求规格说明书质量较高。

## Slide 20
3
质量水平说明
配置管理方法：通过对于配置管理方法的总结概述，我们认为，本组Github项目具有比较清晰的目录，且各文档名称形式较为统一，便于区分。
由于本组采取小的修改通过微信群传递，汇总之后再上传到Github的方式，本组Github的有效Commit比例均较高，且随着试验阶段的推进，该比例稳中有升，具体可见《配置管理总结与分析》。我们认为，这种方式可以有效避免频繁更新造成的版本混乱问题。
本组对每个重要文档都在文档内部记录有较为详细的版本更新记录表，且本组将所有文档的历史版本保留在了单独的文件夹中（最早期的几周内容被覆盖了没有保留）。我们认为，本组对历史信息的记录较为完善，便于进行追踪与分析。
总的来说，我们认为本组在配置管理这方面做的较为出色，文档目录结构清晰，内容完整。

## Slide 21
第四部分
有效方法说明

## Slide 22
4
有效方法说明
软件需求分析-如何确定软件的需求：
（1）从基于该项目的应用开发需求反推
（2）从项目文档中提取需求
（3）从项目使用样例中提取功能
（4）从代码模块结构中提取需求
（5）从源代码中核实需求
如何描述业务需求:
本组在描述业务需求之前，针对业务需求查阅了相关资料，发现各类资料对业务需求的定义不尽相同，并没有统一的标准。通过在课上与老师沟通后，结合组员的思考，确定了本组进行业务需求描述的内容。
Lire项目视为CBIR的系统开发服务的，因此业务需求的描述从CBIR系统的框架、模块结构出发，描述CBIR系统的需求。进一步，基于CBIR系统的需求，分析CBIR开发人员对于开发辅助工具包的需求，从中提取最主要、最上层的需求，作为Lire的业务需求进行描述。

## Slide 23
4
有效方法说明
其他：
软件需求评审：如何准确理解老师提出的问题；如何对同伴组的需求文档进行评审；如何处理同伴组对本组的评审意见
改进与展示：如何确定实现部分的工作内容；如何进行实现的展示
测试需求分析：如何设计测试用例；如何进行测试用例的描述
测试评审：如何对同伴组进行测试评审；如何完成同伴组的实际测试
进度计划与控制：如何有效控制项目按照计划执行
配置管理：如何合理配置目录结构；如何处理历史文档
工作量估计与统计分析：如何对数据进行有效的统计

## Slide 24
感谢聆听！
软件工程综合实验
THANK YOU !
组员：刘少凡 黄飞 宋昱材 吴沂楠
E group