## Slide 1
需求评审
软件工程综合实验
基于Lire的分析与改进
组员：刘少凡 黄飞 宋昱材 吴沂楠
E Group

## Slide 2
目录
CONTENTS
第一部分 项目计划
第二部分 实验八
第三部分 改进方案

## Slide 3
第一部分
项目计划

## Slide 4
1
项目计划
▷
对后续整个实验内容做了初步的计划

## Slide 5
1
项目计划
▷
对后续整个实验内容做了初步的计划

## Slide 6
第二部分
实验八

## Slide 7
2
实验八
计划工时和实际工时的分析
当完成某一阶段的实际工时的统计之后，可以与计划工时进行对比分析，进而可以评价计划的完成情况。
▷实验目标 1

## Slide 8
2
实验八
需求修改与问题报告的关系分析
分析每个需求修改的记录和问题报告之间的关系，进而可以评价每次修改需求规格说明书的质量和完成情况。
▷实验目标 2

## Slide 9
2
实验八
测试文档修改与问题报告的关系分析
分析每个测试修改的记录和问题报告之间的关系，进而可以评价每次修改测试文档的质量和完成情况。
▷实验目标 3

## Slide 10
2
实验八
实现与需求和测试的变更分析
分析实现阶段变更需求规格说明书与测试阶段变更需求规格说明书和代码实现的原因进而评价整个软件开发过程的质量。
▷实验目标 4

## Slide 11
2
实验八
Github版本说明与制品变更的关联性分析
分析Github的每次commit对项目的有效变更的比例，进而评价Github的使用情况。
▷实验目标 5

## Slide 12
2
实验八
需求分析报告工作量统计表
▷软件需求分析
姓名 | 完成图表个数 | 完成报告字数 | 完成相关文档 | 完成报告修订
宋昱材 | CBIR图表2个 | 3200左右 |  | V1.0、V2.0、V2.1、V3.0
黄飞 | RUCM 5个 | 1000左右 | 需求2.0ppt | V1.0、V2.0、V2.1
刘少凡 | 用例图1个 RUCM 3个 | 600左右 | 需求说明 ppt 需求修改说明ppt | V1.0、V1.1、V1.2、V2.0、V2.1
吴沂楠 | RUCM 3个 | 500左右 |  | V1.0、V1.3、V2.0

## Slide 13
2
实验八
需求分析报告修改记录表
▷软件需求分析
修改日期 | 版本 | 修改页码、章节、条款 | 修改描述 | 修改人
2017.3.23 | 1.1 | 增添3.业务需求 修改4.1用例图 增添4.2.10的RUCM模型 | 增添业务需求描述，更新功能需求 | 刘少凡
2017.3.31 | 1.2 | 调整文档结构，将原2.3节改为4.1节 修改字体字号问题 补全缩略语表 补全题注 增添6运行要求 | 依据其他组同学评审修改部分内容 | 刘少凡
2017.3.31 | 1.3 | 在1.2软件需求分析理论中修改语言表述 在3.业务需求中增加应用场景 | 依据老师评审修改部分内容 | 吴沂楠

## Slide 14
2
实验八
需求评审意见统计和修改记录表
▷软件需求评审
序号 | 需求分析评审对象 | 评审意见 | 修改情况
1 | 需求规格说明书v2.0 1.3节 | 文档概述的顺序和后面的目录顺序不一致 | 接受建议，已在2.1版中修改
2 | 需求规格说明书v2.0 5.1节 | 在5.1中提出了非兼容性需求是要可以兼容多个操作系统，但是在第六章的运行要求中只有windows的版本要求 | 接受建议，已在2.1版中加入linux、mac os等的版本要求
3 | 需求规格说明书v2.0 3.1节 | 建议CBIR系统工作流程图里面的双向箭头加上箭头之间的指向说明 | 接受建议，已在2.1版中修改

## Slide 15
2
实验八
对C组需求评审意见统计表
▷软件需求评审
序号 | 需求分析评审对象 | 评审意见 | 报告人
1 | 需求规格说明书v1.1 第9页 | 图表的题注不规范 | 黄飞 刘少凡
2 | 需求规格说明书v1.1 引言 3.2 | 引言中提到本文描述了功能需求，实际上后面提到了非功能需求。 | 黄飞 刘少凡
3 | 需求规格说明书v1.1 3.1 | 用例图中的操作没有响应的RUCM说明，只是自然语言描述。 | 黄飞 刘少凡

## Slide 16
2
实验八
任务：
每周针对在做的相应实验的产出详细记录工作或修改情况。
分工：
每个组员根据任务分工在工作量统计分析文档中更新自己所做工作的相关内容。
▷任务与分工

## Slide 17
第三部分
改进方案

## Slide 18
3
改进方案
在原有的7.工作重点一章新增了7.2技术路线
7.2.1 增加新的特征提取方法
特征提取方法的具体实现在imageanalysis包中。LireFeature接口定义了特征提取类需要实现的方法，具体的特征提取类如CEDD等通过继承该接口进行具体的实现。图像入库和图像检索的相关类在操作图像特征时，均基于LireFeature接口进行操作，不与具体的特征相关，因此不需做过多改动。
项目需要在imageanalysis包中增加新的特征实现类CNN类，继承LireFeature接口并实现具体方法。调用CNN模型需要深度学习框架的支持，同时需要确定CNN模型的具体类型。

## Slide 19
3
改进方案
7.2.2 深度学习框架和模型的选择
基于项目组成员已有的开发经验，项目计划使用Caffe深度学习框架。Caffe是由Berkeley Vision and Learning Center开发的深度学习框架，该框架基于C++编程语言实现，同时提供python和matlab的调用接口。Caffe提供了多种已训练的CNNs模型，同时也存在大量开发者不断贡献新的已训练模型。目前在卷积神经网络和图像识别、图像分类领域有很多研究都基于Caffe框架展开，Caffe框架也被应用于实际产品开发的很多场景。Caffe可以通过C++、python和matlab进行调用，并不支持java接口，因此需要解决java调用C++的问题。
目前CNN模型的类型有很多，如alexnet、vgg、resnet等，因此需要对模型进行对比和选择，选择适合于图像检索中特征提取的模型。

## Slide 20
3
改进方案
7.2.3 Java对C++的调用
项目计划利用Java的JNI机制实现对Caffe代码的调用。JNI是Java Native Interface的缩写，它提供了若干的API实现了Java和其他语言的通信（主要是C&C++）。从Java1.1开始，JNI标准成为java平台的一部分，它允许Java代码和其他语言写的代码进行交互。

## Slide 21
感谢聆听！
软件工程综合实验
THANK YOU !
组员：刘少凡 黄飞 宋昱材 吴沂楠
E group

## Slide 22
第四部分
问题

## Slide 23
4
问题
▷软件需求分析结果的质量评估？
▷实验八的要点说明？
▷统计需求分析的流程和依据？
▷软件需求分析结果的质量评估？